## Slide 1: Alur Kerja Inventory

## Slide 2: RFC
Request material dari team project
Alur: request dari PMO  approval dari Site Manager  approval kantor  approved (masuk ke pengadaan)

## Slide 3: Pengadaan Material
Tracking PO dan delivery dari team logistics & procurement kantor
Tahapan I (procurement): pengajuan PO dari office  approval Bu Elvina
Tahapan II (logistics; tracking only):
  Production
  Material On Delivery (cantumkan delivery ke Warehouse mana, submit Delivery Order)
  Material On Site (cantumkan nama Warehouse)

## Slide 4: Update Warehouse Utama
Update status material (qty dan jenis) di masing-masing gudang utama
Dilakukan oleh pengawas gudang
Fungsi yang dibutuhkan:
  Material in: material yang masuk apa saja, jumlahnya berapa, nomor Delivery Order
  Material out: material yang keluar apa saja, jumlahnya berapa, peruntukannya (untuk project apa)
  Tracking jenis material apa saja yang tersedia, berikut jumlahnya (update tiap hari)
  Tambahkan eviden foto

## Slide 5: Request Pemindahan Material
Untuk pengambilan material dari gudang utama
Alur: request dari Supervisor (qty dan jenis)  approval dari Site Manager  delivery in progress (harus submit Delivery Order)  material on site (tertulis di gudang mana/mess mana)